***ВЕВЕВЕВЕРХ - МАЙЗАССКИЙ ВЕСТНИК***

№ 29 28.10.2019 г**ода**

**Периодическое печатное издание**

**Совета депутатов Верх-Майзасского сельсовета**

**Кыштовского района Новосибирской области**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХ-МАЙЗАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КЫШТОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2019 г. № 46

Об утверждении муниципальной программы «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области, администрация Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области».

2.Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на главу Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Верх-Майзасского сельсовета

Кыштовского района Новосибирской области \_\_\_\_\_\_\_ В.А. Кононов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Верх-Майзасского сельсовета

от 28.10.2019 г. № 44

**Муниципальная программа**

**«Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальногообразованияВерх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| Заказчик Программы | Администрация Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Администрация Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| Цель Программы | Целью Программы является паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальногообразованияВерх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| Основные задачи Программы | 1.Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальногообразованияВерх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области  2. Ведение реестра дорог местного значения общего пользования  3. Повышение уровня содержания и ремонта сети, автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. |
| Исполнители Программы | Администрация Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| Сроки реализации Программы | 2020 г – 2021 г |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования составит 218,13 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | ·   паспортизация дорог;  ·  постановка на учет автомобильных дорог общего пользования местного значения  ·     установление необходимых видов и объемов дорожных работ, источников и размеров их финансирования |

**2. Характеристика  проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Сеть муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области на 01.01.2019 составляет 21,813 км. В настоящее время имеющаяся дорожная сеть требует ремонта. Недооценка роли автомобильных дорог местного значения общего пользования и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий.

**3. Обоснование необходимости достижения целей  
и задач программными методами**

Необходимость разработки муниципальной программы, направленной на решение задач  по  паспортизации дорог обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования. Реализация муниципальной целевой Программы позволит:

-определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного значения общего пользования и перспективам их развития;

-установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

-сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства;

**4. Цели и задачи Программы**

Целью Программы является  паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего  пользования Верх-Майзасского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач;

- паспортизация дорог;

- постановка на учет автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- установление необходимых видов и объемов дорожных работ, источников и размеров их финансирования

**5. Основные направления реализации Программы**

**5.1.  Паспортизация дорог.**

Паспортизация автодорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Осуществление  работ по диагностике автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ОДН 218.0.006-2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.

Цель данной работы состоит в оценке состояния автомобильных дорог.

График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по   паспортизации автомобильных дорог приведены в таблице 1.

**Таблица 1**

**График паспортизации, а так же планируемые  средства на выполнение работ по   паспортизации автомобильных дорог**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дороги | Наименование работ | Протяженность (км.) | Технические характеристики дороги | Стоимость работ (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 год | | | | |
| А/ дорога  д. Старый Майзас | Тех план,  тех паспорт, постановка на учет | 0,632 | Грунт | 6,32 |
| А/дорога д.Худышка | Тех план,  тех паспорт, постановка на учет | 2,842 | Грунт | 28,42 |
| А/дорога д.Берестянка | Тех план,  тех паспорт, постановка на учет | 0,843 | Грунт | 8,43 |
| А/дорога д.Камышенка | Тех план,  тех паспорт, постановка на учет | 6,335 | Грунт | 63,35 |
| А/дорога д.Ивановка | Тех план,  тех паспорт,  постановка на учёт | 5,813 | Грунт | 58,13 |
| А/дорога с.Верх-Майзас, ул.Старая | Тех план,  техпаспорт,  постановка  на учёт | 0,781 | Грунт | 7,81 |
| А/дорога с.Верх-Майзас, ул. Макаровская | Тех план,  тех паспорт,  постановка на учёт | 0,396 | Грунт | 3,96 |
|  |  |  |  |  |
| А/дорога с.Верх-Майзас, ул.Заречная | Тех план,  тех паспорт,  постановка на учёт | 1,903 | Грунт | 19,03 |
| А/дорога с.Верх-Майзас, ул.Нечаевская | Тех план,  тех паспорт,  постановка на учет | 0,298 | Грунт | 2,98 |
| А/дорога с.Верх-Майзас, ул.Климина | Тех план,  тех паспорт,  постановка на учёт | 0,536 | Грунт | 5,36 |
| А/дорога с.Верх-Майзас, ул.Нарымская | Тех план,  тех паспорт,  постановка на учёт | 1,434 | Грунт | 14,34 |
| ИТОГО | Тех план,  тех паспорт,  постановка на учёт | 21,813 | Грунт | 218,13 |
|  |  |  |  |  |

Верх-Майзасский Периодическое печатное издание № 29 28.10.2019 года

Вестник Адрес: 632285 с.Верх-Майзасс Кыштовский район

ул.Нарымская, 30

Подписано к печати: 28 октября 2019 г. Тираж 5 экз.